АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕРЕБРЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От "04" ноября 2016 г.            с. Серебрянское                          №114

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры администрации Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2016-2032 годы»

В соответствии с Градостроительным  Кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях реализации мер по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, администрация Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры администрации Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2016-2032 годы».

2. Настоящее  решение  опубликовать в газете "Серебрянский вестник" и на официальном сайте администрации Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Глава Серебрянского  сельсовета

Чулымского района Новосибирской области                                  А.Н. Писарев

УТВЕРЖДЕНО

администрацией

Серебрянского  сельсовета

Чулымского района

Новосибирской области

От 04. 2016 г. №114

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Администрации Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2016 - 2032 годы».

г.Новосибирск 2016г

Содержание

Паспорт........................................................................................................................................4

I. Общие положения....................................................................................................................6

1.1 Основные понятия...................................................................................................................8

II. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры .......10

2.1 Положение муниципального образования Серебрянского сельсовета Чулымского  района в структуре пространственной организации Новосибирской области …………………..10

2.2 Социально-экономическая характеристика муниципального образования Серебрянского  сельсовета Чулымского района Новосибирской области………........................12

2.3 Труд и занятость...................................................................................................................14

2.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта , имеющегося на территории Серебрянского сельсовета15

2.5 Характеристика сети дорог Серебрянского сельсовета, оценка качества содержания дорог. ..................................................................................... ………………………………………...16

2.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Серебрянском сельсовете, обеспеченность парковками. ................................................................18

2.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.................................................................................................................................19

2.8 Характеристика условий немоторизированного передвижения. ..................................19

2.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств. .........................................................................................................19

2.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения ......................................................19

2.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения. .............................................................21

2.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета. ..........................................................21

2.13 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета ……………………………….……..22

2.14 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры. ..........................................23

III. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Серебрянского сельсовета............................24

3.1 Прогноз социально – экономического и градостроительного развития Серебрянского сельсовета……………………………................................................................................................24

3.2 Прогноз транспортного спроса Серебрянского сельсовета, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории сельсовета……………………………………………………………………………………………..27

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Серебрянского сельсовета………………………………….…………. .................... 27

3.4 Прогноз развития дорожной сети Серебрянского сельсовета………...………….. ......28

3.5 Прогноз уровня автомобилизации , параметров дорожного движения. .......................29

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения. ............................................29

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения...............................................................................................................30

IV. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета. ..... ………………………………..…………….30

V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета предлагаемого к реализации варианта развития...................................................31

5.1.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам Транспорта.......32

5.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов. ...........................................................................................................................32

5.3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства. ................................................................33

5.4.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения. .....................................................................................................................................33

5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб. ................................................................................... 33

5.6.Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Серебрянского сельского совета ......................................................................................33

5.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков...............................................................................................................................................34

VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры ............36

VII. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры...................................................................37

VIII Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского сельсовета ...............................................................................................................37

Приложение

Утверждена

Постановлением Администрации

Серебрянского сельсовета

от           2016 года №

ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского  сельсовета Чулымского района Новосибирской области

на 2016 – 2032 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2016-2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ - Федеральный закон от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ» - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный план Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. - Решение совета депутатов Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области (четвертого созыва) сессия №34 от 23.12.1013 г «О создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда»; - Решение Совета депутатов Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области (пятого созыва) сессия № 5(8) от 24.12.2015 г. «О бюджете Серебрянского сельсовета на 2016 г и плановый период 2017-2018 г.г.»; - Постановление Администрации Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области № 44 от 12.05.2015 г «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ»; - Постановление Администрации Новосибирской области от 26.03.2009 года № 124-па «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения» ; - Постановление Администрации Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области № 25 от 26.03.2013г «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области и о включении в Реестр муниципальной собственности Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области». |
| Заказчик программы | Администрация Серебрянского сельсовета, Чулымского района Новосибирской области, адрес: Адрес :632580 НСО Чулымский район с.Серебрянское ул.Советская 40б |
| Исполнители программы | Общество с ограниченной ответственностью «Продвижение» |
| Цель программы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. |
| Задачи программы | - организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; - организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения Серебрянского сельсовета; - организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории сельсовета, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Технико-экономические показатели: - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, % -Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, % ; -Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; -Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений , ед.; -Количество спроектированных и устроенных тротуаров -Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, ед Финансовые показатели: -снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог Социально-экономические показатели: -Обеспеченность населения Поселения доступными и качественными круглогодичными услугами транспорта, % -Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Поселения, ед. -Количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории поселения, чел. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы – 2016 – 2032 г.г. Этапы реализации: -Первый этап - 2016 – 2020 г.г. -Второй этап – 2021 – 2025 г.г. -Третий этап – 2026 – 2032 г.г |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 81 774,95 тыс. руб., в том числе в первый этап по годам: 2016 год- 3 681,10 тыс. руб. 2017 год- 10 232,82 тыс. руб. 2018 год- 13 040,70 тыс. руб. 2019 год- 3 681,10 тыс. руб. 2020 год- 3 681,10 тыс. руб. 2021-2025 годы- 22 301,15 тыс. руб. 2026-2035 годы- 25 156,98 тыс. руб. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа  - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования , планом и программой комплексного социально- экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения, городского округа Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Серебрянского сельсовета транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства Новосибирской области, Администрации Серебрянского сельсовета, Совета депутатов Серебрянского сельсовета.

Администрация Серебрянского сельсовета ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета на 2016 - 2032 (далее по тексту Программа) подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ

- Федерального закона от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

-постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года  N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

-Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области;

- Решение совета депутатов Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области (четвертого созыва) сессия №34 от 23.12.1013 г «О создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда»;

- Решение Совета депутатов Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области (пятого созыва)  сессия № 5(8)  от  24.12.2015 г. «О  бюджете  Серебрянского  сельсовета  на  2016 г и плановый  период 2017-2018 г.г.»;

-  Постановление  Администрации  Серебрянского  сельсовета  Чулымского  района  Новосибирской  области № 44  от 12.05.2015 г «О  порядке  проведения  и  критериях  оценки  эффективности  реализации  муниципальных программ»;

- Постановление Администрации Новосибирской области от 26.03.2009 года № 124-па «О нормативах финансовых затрат на содержание  автомобильных дорог Новосибирской области регионального  или межмуниципального значения» ;

-Постановление Администрации Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  № 25  от  26.03.2013г     «Об  утверждении Перечня  автомобильных  дорог  общего пользования  местного значения  в  границах  населенных  пунктов  Серебрянского сельсовета  Чулымского  района  Новосибирской  области  и  о  включении  в  Реестр  муниципальной  собственности  Серебрянского сельсовета  Чулымского  района  Новосибирской  области  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  Серебрянского  сельсовета  Чулымского  района  Новосибирской  области».

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 16 лет.

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Серебрянского сельсовета на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие Сельсовета и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

1.1 Основные понятия.

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

- автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся еѐ технологической частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- защитные дорожные сооружения — сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

- искусственные дорожные сооружения — сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

- производственные объекты — сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

- элементы обустройства автомобильных дорог — сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

- дорожная деятельность — деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- владелец автомобильных дорог — Администрация Серебрянского сельсовета;

- пользователи автомобильными дорогами — физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения;

- реконструкция автомобильной дороги — комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, еѐ участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание автомобильной дороги — комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке еѐ технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Иные понятия и термины использованы в настоящей Программе в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

II. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.

2.1 Положение муниципального образования Серебрянский сельсовет Чулымского района в структуре пространственной организации Новосибирской области.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Территория Серебрянского сельсовета расположена в западной части Чулымского района. Граничит на западе с Каргатским  районом, на севере с МО Каякский сельсовет, МО Иткульский сельсовет, на юге и юго-востоке с МО Воздвиженский, МО Ужанихинский сельсовет.

Общая площадь поселения составляет 49733 га. На территории расположено четыре населённых пункта с.Серебрянское, п.Сарыкамышка, п.Князевский, п.Ваничкино. Удалённость от районного центра г.Чулыма 37 км, от областного центра г.Новосибирска 200 км. Устойчивые транспортные связи с Каргатским районом отсутствуют.

Таблица 1. Расстояния между административным центром  и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до г.Чулым, км |
| --- | --- |
| с. Серебрянское | 37 км |
| п. Сарыкамышка | 57 км |
| п. Ваничкино | 33 км |
| п. Князевский | 34 км |

Расселение исторически шло по гривам, выбирая для застройки наиболее возвышенные не заболоченные участки. В настоящее время на территории муниципального образования, как на всей территории области сильна тенденция к «стягиванию» населения к крупным транспортными магистралям, совсем недавно на территории муниципального образования исчез ещё один населённый пункт –п.Малосуминский.

На территории поселения расположено 3 действующих и 1 закрытое кладбище, 1 площадки складирования ТБО (1,0 га), 1 несанкционированная свалка, 1 действующий скотомогильник.

Муниципальное образование Серебрянский сельсовет входит в состав Чулымского муниципального района Новосибирской области.  Границы сельского совета установлены:

- законом Новосибирской области от 27 декабря 2002 года №90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»

- законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» .

Согласно закону Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области», площадь Серебрянского сельского совета 49131 га. В проекте генерального плана границы уточнены по материалам кадастрового деления территории, и площадь сельсовета составила 49733 га.

2.2 Социально-экономическая характеристика Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

Важнейшей составляющей, характеризующей уровень развития социальной системы муниципального образования, является демографическая обстановка. К числу основных показателей, определяющих демографическую ситуацию, относятся: динамика численности населения, показатели его естественного и механического прироста (убыли), общие коэффициенты рождаемости, смертности, динамика половозрастной структуры населения, динамика численности рабочей силы, занятых и безработных. Анализ вышеуказанных показателей позволит получить целостную картину о демографической ситуации, сложившейся в Серебрянском сельсовете.

На территории Серебрянского сельсовета расположено 5 населенных пунктов: село Серебрянское, посёлок Князевский, посёлок Ваничкино, посёлок Сарыкамышка и посёлок Малосуминский.

Общая численность постоянного населения на 01.11.2012 г. составила 1249 человек, что составляет 5% населения района. Площадь Серебрянского сельсовета составляет 45383 га, занимая 5,3% территории Чулымского района.

Динамика численности населения сельского совета в течение последних 4 лет представлена в таблице 2  и на рисунке 2

Таблица 2.Динамика численности населения Серебрянского сельсовета в течение 2009-2012гг.

| Наименование территории | Годы |  |  |  | Изменение численности за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| Обща численность по сельсовету | 1308 | 1283 | 1274 | 1248 | -4,59% |
| с.Серебрянское | 890 | 867 | 848 | 825 | -7,30% |
| п.Князевский | 124 | 143 | 147 | 148 | 19,35% |
| п.Ваничкино | 124 | 113 | 113 | 118 | -4,84% |
| п.Сарыкамышка | 170 | 160 | 166 | 156 | -8,24% |
| п. Малосуминский | 0 | 0 | 0 | 1 | - |

Из всех населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования, самым крупным по численности населения является с. Серебрянское  его административный центр. Здесь сконцентрировано около 66,1% жителей сельсовета. Второе место по численности населения занимает п. Сарыкамышка, на его долю приходится около 12,5% населения территории. Общее снижение численности за 4 года составило 60 человек, при этом основное снижение пришлось на с. Серебрянское. В п. Князевский численность населения выросла почти на 20%.

.

Рисунок 2. Динамика численности населения Серебрянского сельсовета

Рисунок 3. Естественный прирост численности населения

Серебрянского сельсовета

Общий коэффициент рождаемости в 2011г. составил 4,0‰, что значительно ниже среднего показателя по Новосибирской области 13,1‰. Общая динамика рождаемости не имеет ярко выраженной тенденции и остаётся на очень низком уровне. Смертность также не имеет ярко выраженной тенденции, но средний показатель остаётся на низком уровне. Самый высокий показатель был в 2010 году и составил 18‰, минимальный в 2008 – 9,9.  Коэффициент смертности ниже областного показателя на 0,9‰ и составляет 12,7‰ в 2011 г. За весь рассматриваемый период в сельсовете происходит естественная убыль населения (рисунок 3).

Одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является низкая рождаемость. В общей структуре  причин смерти населения лидируют болезни системы кровообращения, сердечно - сосудистые, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

2.3 Труд и занятость.

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет. Лица старше и моложе трудоспособного возраста составляют небольшую часть трудовых ресурсов, с другой стороны часть населения в трудоспособном возрасте составляет учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий.

На территории сельсовета действуют 3 перерабатывающих предприятия:

- ИП: Бугрова  "Серебрянское Морозко" – производит мясные, замороженные полуфабрикаты;

- ИП: Шевченко Е.Г. – производит и реализует древесину (осина, береза);

- ООО "МСК Чулымский" – переработка молока, производство сыра.

Бюджетная сфера представлена работниками служб муниципального управления, системы среднего образования, учреждений социально-культурного назначения.

Большая часть занятых работает в учреждениях социальной сферы – образовании, культуре, здравоохранении, а также в организациях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения занята на предприятиях и в организациях города Перми. Поселение имеет возможности для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедрового ореха), однако размеры запасов дикоросов на территории поселения не определены. Заготовка ягод, грибов и ореха носит стихийный характер.

Выявлены следующие тенденции занятости с 2008-2012 гг.:

- на 35 человек или 4,2 % снизилось количество трудоспособного населения;

- 26,3 % трудовых ресурсов не занято в экономике;

- на 53% до 208 человек увеличилось число трудовых ресурсов, работающих за пределами Серебрянского сельсовета;

- 12,1% трудовых ресурсов или 96 чел. являются официально зарегистрированными безработными. Безработица носит скрытый и хронический характер.

Сохранение и наращивание профессионально - кадрового потенциала территории - это обеспечение возможности ее дальнейшего развития. Прежде всего нужно преодолеть сложившуюся диспропорцию в предложении и спросе на рабочую силу.

Необходимо ориентировать сегодняшних старшеклассников к работе на промыслах углеводородного сырья, переподготовке к потребностям нефтегазовой отрасли взрослого населения, развитию предпринимательских качеств и навыков самозанятости.

Это может быть реализовано только в тесной взаимосвязи с нефтяными и газовыми предприятиями, профессионально-образовательными учебными заведениями, службой занятости.

Необходима взвешенная социальная политика, создающая условия, чтобы каждый трудоспособный гражданин мог работать и зарабатывать независимо от сферы деятельности, не рассчитывая на социальную помощь, которая порождает иждивенческое настроение и нежелание работать.

2.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Серебрянского сельсовета.

Развитие транспортной системы Серебрянского сельсовета является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении. Транспортная инфраструктура Серебрянского сельсовета  является составляющей инфраструктуры Чулымского района Новосибирской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами регионального, межмуниципального и местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена дорогами  V технической категории с усовершенствованным и переходным покрытием.

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог V категории  - 25м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог V категории  - 25м;

В целом характер дорожной сети сельского совета соответствует сложившейся планировочной структуре поселения. Сеть дорог сельского совета можно охарактеризовать как достаточно развитую.

Железнодорожный, воздушный, водный транспорт

На территории поселения отсутствует железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция Чулым – удалённость 77 км.

Водный и воздушный транспорт

Река Карасук не судоходная, водный транспорт отсутствует.

Ближайший аэропорт в г. Новосибирске – внутрироссийский и международные терминалы.

Расстояние до г.Новосибирска 200 км.

Пассажирский транспорт

Пассажирское сообщение с районным центром осуществляется автобусом по маршруту Чулым – Серебрянское, Чулым - Сарыкамышка.

2.5 Характеристика сети дорог Серебрянского сельсовета, оценка качества содержания дорог.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского совета, находящиеся в муниципальной собственности сельского совета.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Серебрянского сельсовета, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Серебрянского сельского совета позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Серебрянского сельского совета эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц .

В настоящее время в собственности Серебрянского сельсовета  находится 11,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и 11 искусственных сооружений (водопропускных труб) общей протяженностью 60 м.

Таблица 3. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Сельсовета.

| № | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км |  | Покрытие | Категория |  |  |  | Наличие освещения | Наличие пешеходных тротуаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Серебрянское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская | 2,0 км |  | асфальт |  |  |  |  | имеется | нет |
| 2 | ул. Комсомольская | 1,0 км |  | асфальт |  |  |  |  | имеется | нет |
| 3 | ул. Березовая Роща | 2,0 км |  | грунтовое |  |  |  |  | нет | нет |
| 4 | ул. Заводская | 0,4 км |  | грунтовое |  |  |  |  | нет | нет |
| 5 | ул. Лесная | 0,5 км |  | щебень |  |  |  |  | нет | нет |
| 6 | пер. Центральный | 0,5 км |  | асфальт |  |  |  |  | нет | нет |
| 7 | пер. Школьный | 0,3 км |  | асфальт |  |  |  |  | имеется | нет |
|  | Итого: | 6,7 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Сарыкамышка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Школьная | 1,0 | грунтовое |  |  |  |  |  | нет | нет |
| 2. | ул. Центральная | 0,3 | грунтовое |  |  |  |  |  | нет | нет |
|  | Итого: | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Ваничкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 1,0 | грунтовое |  |  |  |  |  | нет | нет |
| 2 | ул. Дачная | 0,3 | грунтовое |  |  |  |  |  | нет | нет |
| Итого: |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Князевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 2,0 | асфальт |  |  |  |  |  | нет | нет |
| Итого: |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Остальные автодороги поселения являются подъездами к отдельно стоящим населенным пунктам и садоводческим хозяйствам.

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением Администрации Серебрянского сельсовета от   26.03.2013года  № 25  «Об  утверждении Перечня  автомобильных  дорог  общего пользования  местного значения  в  границах  населенных  пунктов  Серебрянского сельсовета  Чулымского  района  Новосибирской  области  и  о  включении  в  Реестр  муниципальной  собственности  Серебрянского сельсовета  Чулымского  района  Новосибирской  области  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  Серебрянского  сельсовета  Чулымского  района  Новосибирской  области» .

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно- эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов Серебрянского сельсовета. В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Для V категории предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, исключая те еѐ участки, по которым проходят автодороги местного значения. Главными улицами с. Серебрянское  являются ул. Советская; пос. Сарыкамышка – ул. Школьная; пос.Ваниякино – ул.Центральная; пос.Князевский – ул.Центральная.

Бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание.

2.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Серебрянском сельсовете, обеспеченность парковками.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счѐт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

Таблица 4 . Сведения об автомобилизации ( количество автомобилей на 1000 чел.)

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1223 | 1211 | 1213 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 94 | 98 | 110 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 76 | 81 | 90 |

Хранение автотранспорта на территории Серебрянского сельсовета осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

2.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус, рейсовый  автобус Чулым – Серебрянское, Чулым - Сарыкамышка 4 раза в неделю (понедельник, среда, пятница, воскресенье), в среднем  в  день  уезжает  15-25 человек

2.8 Характеристика условий немоторизированного передвижения.

На территории Серебрянского сельсовета велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна.

2.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы Серебрянского сельсовета своих транспортные средств не имеют , при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты.

2.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

В Серебрянском сельском совете в 2015 году зарегистрировано 0 дорожно- транспортных происшествий (в 2015 году – _0 ДТП), в результате которых, погибло _0 человека (в 2015 году погибло __0_ чел.) и получили травмы __0_ человека (в 2015 году -_0_ чел.) .

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории Серебрянского сельского совета дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации.

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Новосибирской области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В рамках реализации Программы в Серебрянском сельсовете на аварийно-опасных участках необходимо установить дорожные знаки. Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно- целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы. Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

2.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединении, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания ( кроме шума)- окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации.

При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества , более агрессивные.

На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей .

2.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета.

С учетом того, что территория Серебрянского сельсовета по состоянию на 01.01.2016 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры, отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с возможным развитием сельскохозяйственного производства.

С учетом сложившихся цен на сельскохозяйственную продукцию и возможностей государства и сельскохозяйственных производителей на период до 2032 года высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры Серебрянского сельского совета не ожидается.

2.13 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Серебрянского сельского совета на 2016 - 2032 подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ

- Федерального закона от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр- N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области до 2032года.

- Решение совета депутатов Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области (четвертого созыва) сессия №34 от 23.12.1013 г «О создании дорожного фонда и об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда»;

- Решение Совета депутатов Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области (пятого созыва)  сессия № 5(8)  от  24.12.2015 г. «О  бюджете  Серебрянского  сельсовета  на  2016 г и плановый  период 2017-2018 г.г.»;

-  Постановление  Администрации  Серебрянского  сельсовета  Чулымского  района  Новосибирской  области № 44  от 12.05.2015 г «О  порядке  проведения  и  критериях  оценки  эффективности  реализации  муниципальных программ»;

- Постановление Администрации Новосибирской области от 26.03.2009 года № 124-па «О нормативах финансовых затрат на содержание  автомобильных дорог Новосибирской области регионального  или межмуниципального значения» ;

-Постановление Администрации Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области  № 25  от  26.03.2013г     «Об  утверждении Перечня  автомобильных  дорог  общего пользования  местного значения  в  границах  населенных  пунктов  Серебрянского сельсовета  Чулымского  района  Новосибирской  области  и  о  включении  в  Реестр  муниципальной  собственности  Серебрянского сельсовета  Чулымского  района  Новосибирской  области  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  Серебрянского  сельсовета  Чулымского  района  Новосибирской  области».

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

2.14 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Серебрянского сельсовета. Привлечение средств бюджета Новосибирской области учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Серебрянского сельсовета на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 81 774,95 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год — 3 681,10 тыс. рублей;

2017 год — 10 232,82 тыс. рублей;

2018 год  - 13 040,70 тыс. рублей;

2019 год — 3 681,10 тыс. рублей;

2020 год — 3 681,10 тыс. рублей.

С 2021 по 2025 годы- 22 301,15 тыс.рублей

С 2026 по 2032 годы- 25 159,98 тыс. рублей

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе.

Таким образом возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог) .

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

III. Прогноз транспортного спроса , изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Серебрянского сельсовета

3.1 Прогноз социально – экономического и градостроительного развития Серебрянского сельсовета.

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Серебрянского сельского поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- жилищный фонд муниципального образования Серебрянского сельсовета  составляет 21,56 тыс. кв. м.  Увеличение жилищного фонда Серебрянского сельсовета до 35тыс. кв. м на расчетный срок позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность до 35 кв.м общей площади на человека.

Демографический прогноз

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития сельсовета и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельсовета предполагает снижение численности населения. Проектная численность населения устанавливается с учетом территориальных возможностей и вида застройки. Наибольшее падение численности населения прогнозируется в п. Сарыкамышка и п. Ванечкино. Люди переезжают в более крупные населенные пункты сельсовета. В связи с полным обезлюдиванием рекомендуется исключить п. Малосуминский из реестра населённых пунктов.

Расчётная численность населения сельсовета должна составить на первую очередь 1080 человек (2025 г.), на расчётный срок (2032 г.) – 1000 человек. В таблице 4 представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2025г.) и на расчётный срок (2032г.), полученная методом демографического прогноза с учетом освоения новых территорий.

Таблица 4. Прогноз численности населения Серебрянского сельсовета

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.12г. | прогноз | прогноз |
|  |  |  | 2025г. | 2032г. |
| 1. | с.Серебрянское | 825 | 775 | 760 |
| 2. | п.Князевский | 148 | 140 | 130 |
| 3. | п.Ваничкино | 118 | 75 | 50 |
| 4. | п.Сарыкамышка | 156 | 90 | 60 |
| 5. | п. Малосуминский | 1 | 0 | 0 |
|  | Всего | 1248 | 1080 | 1000 |

В прогноз численности сельсовета закладываются следующие показатели:

- рождаемость будет оставаться на низком уровне около 7 промилле, так как в детородный возраст вступает малочисленное поколение 90-х, 2000-х годов и миграция молодежи за пределы сельсовета (связь с сельсоветом остается только номинальной, в виде прописки);

- смертность будет постепенно расти от 13 до 15 промилле, в связи с резким старением населения, показатель может быть еще более негативным, если не будет развития системы здравоохранения, а также экономики сельсовета. Увеличение продолжительности жизни приведет к существенному изменению возрастной структуры населения;

- сальдо миграционных потоков к расчётному сроку будет уменьшаться с -5 до -2 человек, при условии развития перерабатывающих сельскохозяйственное сырье производств. Фактически миграция будет иметь номинальный характер, в связи с перерегистрацией места проживания давно уехавших в поисках работы людей.

Анализ возрастной структуры Серебрянского сельсовета позволил выявить следующие устойчивые в течение последних пяти лет тенденции:

- небольшой кратковременный рост доли населения моложе трудоспособного населения;

- небольшое падение доли граждан старше трудоспособного возраста.

Согласно прогнозу демографического развития в Новосибирской области до 2025 года, разработанного Росстатом, к концу прогнозного периода в трудоспособный возраст будет вступать малочисленное поколение, каждый четвертый житель области будет находиться в возрасте старше трудоспособного.

С учетом результатов анализа возрастной структуры населения Серебрянского сельсовета и ее изменений с 2009г., а также с учетом прогнозов демографического развития, разработанных специалистами отделов статистики областного и федерального уровней, построена гипотеза изменения возрастной структуры в течение расчётного срока (таблица 5). На столь высокую долю лиц старше трудоспособного возраста влияет наличие на территории сельсовета дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Таблица 5. Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

Серебрянского сельсовета в течение расчётного срока

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2025г | 2032г |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 14 | 12,2 | 10,6 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 62,6 | 56,3 | 52,6 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 23,4 | 31,5 | 36,8 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, увеличение объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

Коэффициент семейности по сельсовету 2,6

Экономический прогноз

Развитие Серебрянского сельсовета по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов («Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жильѐ гражданам России»);

Устойчивое экономическое развитие Серебрянского сельсовета, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства .

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям; - разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведѐт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство .

3.2 Прогноз транспортного спроса Серебрянского сельсовета, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта , имеющегося на территории поселения.

Относительно стабильная демографическая ситуация в Сельсовете позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Серебрянского сельского совета не планируется. При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока.

Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

В связи с отсутствием предприятий на территории Поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Серебрянского сельсовета.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Серебрянском сельсовете.

Воздушные перевозки на территории Сельсовета не осуществляются.

Водный транспорт на территории Сельсовета не развит.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Серебрянского сельсовета, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.

Автомойки, автосервисы, АЗС на территории сельского поселения отсутствуют.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- Станции Технического Обслуживания - мощностью 1 пост;

- Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Для соблюдения нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического обслуживания автомобильного транспорта в расчетный срок в поселении планируется развитие объектов придорожного сервиса: проектирование и строительство одной станции технического обслуживания в с. Серебрянское.

.

3.4 Прогноз развития дорожной сети Серебрянского сельсовета.

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме.

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 2 км в год

- Оценка технического состояния искусственных сооружений (водопропускных труб)- 11 единиц;

- Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населенных пунктов Сельсовета.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации , параметров дорожного движения.

По прогнозу на долгосрочный период до 2032 года обеспеченность жителей Поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит: в 2016 году- 99 автомобилей на 1000 жителей в 2020 году-119 автомобилей на 1000 жителей в 2032 году-180 автомобилей на 1000 жителей.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке.

К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах. По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично- дорожной сети с 2016г. до 2032 г. существенно не меняется.

Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

В Серебрянском сельсовете в 2015 году зарегистрировано 0 дорожно- транспортных происшествий (в 2015 году – _0 ДТП), в результате которых, погибло _0 человека (в 2015 году погибло __0_ чел.) и получили травмы __0_ человека (в 2015 году -_0_ чел.)

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации ,необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населѐнных пунктов Серебрянского сельсовета.

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков), устройство освещения улиц.

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

IV. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета.

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории Сельсовета.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно- оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития Сельсовета.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Серебрянского сельсовета предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории сельсовета предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Серебрянском сельсовете, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета предлагаемого к реализации варианта развития

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры сельсовета.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена, основываясь на стоимость работ  приведенную в Постановлении Администрации Новосибирской области от 26.03.2009 года № 124-па «О нормативах финансовых затрат на содержание  автомобильных дорог Новосибирской области регионального  или межмуниципального значения»    ,  укрупненные нормативы цен в строительстве УЦНС-2014 с применением индексов изменения сметных цен.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Серебрянского сельсовета.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется Администрацией Серебрянского сельсовета по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется

5.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается разработать паспорт маршрутов, осуществляющих перевозки внутри Поселения. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

5.3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично- дорожной сети с 2016г. до 2032 г. не меняется.

Это означает: нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети;

В связи с отсутствием в Сельсовете СТО запланировано мероприятие по проектированию и строительству 1 поста СТО в с.Серебрянское.

Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.4.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя:

- проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием.

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории Серебрянского сельсовета необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

5.6.Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Серебрянского сельсовета

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории Серебрянского сельсовета . Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения .

Перечень основных мероприятий программы по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения представлен в таблице 5.

5.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений Сельсовета учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения , в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи;

При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Из всего вышеперечисленного следует ,что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета должны стать:

на первом этапе (2016-2020гг.):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Сельсовета.

Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах(дорожных знаков).

на втором этапе (2021-2025гг.):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Сельсовета

- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Сельсовета

на третьем этапе на перспективу (2026-2032 годы):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Сельсовета

- проектирование и строительство СТО- 1 поста

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Перечень основных мероприятий программы приведен в таблице 5.

Таблица 5. Основные мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

| № п/п | Наименование работ | Цель реализации | Сроки реализации |  | Ед. измерения | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) в ценах на Iквартал 2016 г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нач. | окончание |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021- 2025 | 2026-2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | Повышение качества УДС. | 2016 | 2032 | 11,3км | 45575,73 | 2680,93 | 2680,93 | 2680,93 | 2680,93 | 2680,93 | 13404,63 | 18766,48 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Заводская | Повышение качества УДС | 2017 | 2017 | 0,4 км | 1871,92 | - | 1871,92 | - | - | - | - | - |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Комсомольская | Повышение качества УДС | 2017 | 2017 | 1 км | 4679,80 | - | 4679,80 | - | - | - | - | - |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Березовая Роща | Повышение качества УДС | 2018 | 2018 | 2 км | 9359,61 | - | - | 9359,61 | - | - | - | - |
| 5. | Устройство линий освещения автомобильных дорог | Повышение качества УДС | 2016 | 2020 | 6,4 км | 5000,87 | 1000,17 | 1000,17 | 1000,17 | 1000,17 | 1000,17 | - | - |
| 6. | Устройство пешеходных тротуаров | Повышение качества УДС | 2021 | 2025 | 5800м2 | 8896,52 | - | - | - | - | - | 8896,52 | - |
| 7. | Проектирование и строительство СТО | Повышение качества УДС | 2026 | 2032 | 1пост | 6390,50 | - | - | - | - | - | - | 6390,50 |
| Итого |  |  |  |  |  | 81774,95 | 3681,10 | 10232,82 | 13040,70 | 3681,10 | 3681,10 | 22301,15 | 25156,98 |

VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Серебрянского сельсовета.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Серебрянского сельсовета на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 81 774,95 тыс. рублей.

VII. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

VIII Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского  сельсовета.

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов.

Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем  выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально- экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории Сельсовета должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Серебрянского сельсовета является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Серебрянского сельсовета , повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.